МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Программа профессиональной переподготовки «Управление проектами»

УТВЕРЖДАЮ

Научный руководитель дипломной работы

__________________ «___» __________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку программного обеспечения

MVP ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ

«GTCP — Gas Trading & Commercial Platform»

(Газовая торговая и коммерческая платформа)

| Обозначение документа: | GTCP-ТЗ-MVP-2026 |
| --- | --- |
| Версия: | 1.0 |
| Дата составления: | 23 марта 2026 г. |
| Статус: | Действующий |

Составитель: Кравчук Л.А., слушатель курса «Управление проектами»

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1.  Общие сведения ............................................ 3

2.  Назначение и цели создания системы ........................ 4

3.  Характеристика объекта автоматизации ...................... 5

4.  Требования к системе ...................................... 6

4.1.  Требования к функциям и задачам ......................... 6

4.2.  Требования к составу модулей ............................ 8

4.3.  Требования к надёжности ................................. 11

4.4.  Требования к безопасности ............................... 12

4.5.  Требования к интерфейсу пользователя .................... 13

4.6.  Требования к техническому обеспечению ................... 14

4.7.  Требования к программному обеспечению ................... 14

5.  Состав и содержание работ по созданию системы ............. 15

6.  Порядок контроля и приёмки системы ........................ 17

7.  Требования к составу и содержанию документации ............ 18

8.  Источники разработки ...................................... 19

Приложение А.  Глоссарий терминов ETRM/GTCP ................... 20

Приложение Б.  Прототип интерфейса — описание экранов ......... 21

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящее техническое задание (далее — ТЗ) разработано в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы» и определяет требования к созданию MVP (Minimum Viable Product) веб-приложения Gas Trading & Commercial Platform (GTCP).

Наименование системы

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Полное наименование | MVP веб-приложение «Gas Trading & Commercial Platform» (GTCP) |
| Сокращённое наименование | GTCP MVP |
| Тип системы | Веб-приложение класса ETRM (Energy Trading & Risk Management) |
| Вид разработки | Создание нового программного продукта с нуля |
| Основание для разработки | Дипломная работа по программе «Управление проектами» (PMNPRO) |
| Заказчик (условный) | ООО «Газовая Торговая Компания» / учебный проект |
| Исполнитель | Кравчук Л.А. |
| Срок реализации MVP | 2 месяца (март — апрель 2026 г.) |

Нормативные ссылки

При разработке настоящего ТЗ использованы следующие нормативные документы:

ГОСТ 34.602-2020 — ТЗ на создание автоматизированной системы;

ГОСТ Р 54869-2011 — Управление проектами. Требования к управлению проектом;

ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015 — Требования и оценка качества ПО;

ISO 27001:2022 — Информационная безопасность;

Внутренние регламенты торговли природным газом на транзитных точках (Хоргош, Господжинцы);

Network Code on Capacity Allocation Mechanisms (CAM NC), EU Regulation 984/2013.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

Назначение системы

GTCP MVP — это специализированная информационная система класса ETRM (Energy Trading & Risk Management), предназначенная для автоматизации коммерческой деятельности компании — оператора газовых транзитных мощностей на границах Сербии (точки Хоргош и Господжинцы, коридор Центральная Европа — Балканы).

Система охватывает полный операционный цикл: от регистрации заявок грузоотправителей на транзит и управления номинациями до выставления счётов, мониторинга кредитных лимитов и контроля баланса мощностей.

Цели создания системы

Стратегические цели разработки GTCP MVP:

Цифровизация коммерческих операций: перевод процессов номинации, матчинга и выставления счётов из ручного (Excel/email) режима в автоматизированную платформу;

Управление рисками в реальном времени: автоматический мониторинг кредитных лимитов контрагентов, формирование Margin Call уведомлений при превышении;

Прозрачность и аудируемость: полная история всех транзакций, статусов и изменений с привязкой к пользователям и временным меткам;

Интеграционный потенциал: архитектура API-first, готовность к подключению к внешним системам (TSO балансировочные платформы, 1С ERP, ENTSO-G);

Снижение операционных рисков: исключение ошибок ручного ввода, автоматические проверки лимитов и балансов.

Целевые показатели эффективности (KPI)

| KPI | Текущее состояние («As Is») | Целевое значение («To Be») | Метод измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Время обработки номинации | 30–60 мин (email) | < 5 мин | Журнал событий системы |
| Время выявления превышения кредитного лимита | 1–24 часа | < 1 мин | Автоалерт в дашборде |
| Ошибки при выставлении счётов | 3–5% (ручной ввод) | 0% (автоформирование) | Аудит счётов |
| Время подготовки отчёта по балансу | 2–4 часа | Мгновенно (онлайн) | Пользовательское тестирование |
| Охват автоматизированных процессов | ~20% | ≥ 80% (MVP) | Функциональное тестирование |

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

Описание бизнес-процессов

Объектом автоматизации являются коммерческие и операционные процессы газотранспортной / газоторговой компании, работающей на транзитном газовом коридоре (EU Gas Directive, Capacity Allocation Mechanism). Ключевые бизнес-процессы, подлежащие автоматизации в рамках MVP:

| Код | Процесс | Описание |
| --- | --- | --- |
| BP-01 | Управление номинациями | Приём заявок грузоотправителей на транзит газа, матчинг встречных номинаций (ENTRY/EXIT), подтверждение, обработка реноминаций в D-day режиме |
| BP-02 | Кредитный мониторинг | Отслеживание кредитных лимитов контрагентов в реальном времени, расчёт Current Exposure, формирование Margin Call и блокировка операций при превышении |
| BP-03 | Баланс мощностей | Мониторинг суточных номинированных объёмов по точкам входа/выхода, отображение баланса относительно технических мощностей трубопровода |
| BP-04 | Биллинг и выставление счётов | Автоматическое формирование счётов на основе тарифов, статусное отслеживание оплаты, интеграция с ERP |
| BP-05 | Управление договорами | Хранение и мониторинг договоров транзита/транспортировки, контроль сроков действия, управление мощностными боронированиями |
| BP-06 | Панель управления (Dashboard) | Агрегированный оперативный обзор: объёмы, тревожные сигналы, статус систем, ключевые KPI в реальном времени |

Роли пользователей системы

| Роль | Описание | Ключевые функции в GTCP |
| --- | --- | --- |
| Коммерческий диспетчер | Основной оперативный пользователь | Ввод и обработка номинаций, матчинг, реноминации |
| Кредитный менеджер | Мониторинг рисков и лимитов | Просмотр кредитного монитора, оформление Margin Call |
| Специалист по биллингу | Выставление и контроль счётов | Создание счётов, контроль оплаты, синхронизация с ERP |
| Менеджер по договорам | Ведение договорной базы | Управление договорами, мощностями, грузоотправителями |
| Руководитель / топ-менеджмент | Стратегический контроль | Dashboard, сводные отчёты, KPI |
| IT-администратор | Управление системой | Настройки, пользователи, интеграции, журнал аудита |

4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

4.1. Требования к функциям и задачам

Система должна обеспечивать следующий функциональный охват в рамках MVP:

FR-01. Аутентификация и авторизация. Система должна обеспечивать вход пользователей по логину/паролю. Разграничение доступа по ролям (RBAC). Журналирование входов.

FR-02. Главная панель управления (Dashboard). Система должна отображать агрегированные KPI: суммарные номинированные объёмы газа (МВт·ч/сутки), количество активных грузоотправителей, объём выставленных счётов, статус кредитных лимитов, оперативные тревожные сигналы.

FR-03. Управление грузоотправителями (Shippers). Система должна хранить реестр активных грузоотправителей с атрибутами: наименование, номер договора, выделенная мощность (МВт/ч), статус кредита, баланс.

FR-04. Создание номинации. Пользователь должен иметь возможность создать новую номинацию, указав: грузоотправителя, точку входа/выхода, объём (МВт/ч), дату газового суток. Система проверяет наличие свободной мощности и статус кредитного лимита.

FR-05. Статусная модель номинации. Система должна поддерживать жизненный цикл номинации: PENDING → MATCHING → CONFIRMED / REJECTED → RENOM (реноминация). Переходы должны логироваться с временной меткой.

FR-06. Автоматический матчинг номинаций. По запросу диспетчера система должна запускать алгоритм матчинга: сопоставление встречных номинаций ENTRY/EXIT. Неподтверждённые номинации остаются со статусом PENDING.

FR-07. Реноминации (RENOM). Система должна поддерживать изменение объёма номинации в D-day (не ранее чем за 2 часа до начала газовых суток). Реноминации выше 110% от базовой — требуют одобрения диспетчера.

FR-08. Кредитный монитор. Система должна отображать таблицу кредитных позиций по всем грузоотправителям: кредитный лимит, Current Exposure (фактическая задолженность), доступный остаток, флаг превышения.

FR-09. Margin Call. При превышении кредитного лимита система должна автоматически выставлять тревожный сигнал. Пользователь должен иметь возможность оформить официальное уведомление Margin Call с указанием суммы, срока погашения, правового основания.

FR-10. Баланс мощностей. Система должна отображать суточный баланс: физические мощности трубопровода по точкам, номинированные объёмы, свободный остаток. Визуализация — в виде диаграммы или таблицы.

FR-11. Биллинг — формирование счёта. Система должна позволять создавать счёт-фактуру с автозаполнением: номер документа, грузоотправитель, период, объём, тариф, сумма. Статусы счёта: ВЫСТАВЛЕН → ОЖИДАЕТ ОПЛАТЫ → ОПЛАЧЕН / ПРОСРОЧЕН.

FR-12. Синхронизация с ERP. Система должна предоставлять функцию инициирования синхронизации данных биллинга с внешней ERP-системой (1С или аналог). MVP: имитация вызова с фиксацией события в журнале.

FR-13. Управление договорами. Система должна хранить реестр договоров: тип (транзит/транспортировка), стороны, срок действия, объём мощностей, статус (активен / истекает / завершён).

FR-14. Управление мощностями (Capacity). Система должна отображать журнал бронирований мощностей: контрагент, точка, период, тип (FIRM/INT), статус. Фильтрация по точке и периоду.

FR-15. Журнал аудита. Все значимые действия пользователей должны фиксироваться: кто, что, когда, IP-адрес. Журнал доступен администратору.

4.2. Требования к составу модулей системы

MVP системы GTCP состоит из семи взаимосвязанных функциональных модулей. Ниже представлено детальное описание каждого модуля.

Модуль 1: Dashboard (Главная панель управления)

| Атрибут | Значение |
| --- | --- |
| Назначение | Оперативный обзор состояния системы для всех ролей |
| Доступ | Все авторизованные пользователи (read-only для менеджеров) |
| Обновление данных | Автоматически, каждые 30 секунд (или по кнопке обновления) |

Обязательные виджеты Dashboard:

KPI-карточки: Объём номинаций (МВт·ч/сутки), Активные грузоотправители (кол-во), Выставлено счётов (EUR), Выявлено нарушений кредитного лимита;

Таблица активных грузоотправителей: ID, наименование, мощность, статус кредита, баланс;

Статус-бар системы: текущее время (UTC), статус подключения к биржевым данным, статус балансировочной платформы;

Оперативные тревожные сигналы (Alerts): перечень активных нарушений с приоритетом и ссылкой на источник.

Модуль 2: Nominations (Управление номинациями)

Ключевые экраны и функции:

Журнал номинаций с вкладками: «Входящие», «На матчинге», «Подтверждённые», «Реноминации» — с счётчиками записей на каждой вкладке;

Форма создания новой номинации: грузоотправитель (выбор из реестра), точка (ENTRY/EXIT), объём (МВт/ч), дата газовых суток, комментарий;

Кнопка «Запустить матчинг» — групповая операция, сопоставляет все PENDING номинации;

Детальная карточка номинации: история статусов, временные метки, пользователь, изменивший статус;

Форма реноминации с проверкой допустимого диапазона изменения объёма (+/– 10% без одобрения).

Модуль 3: Credit Monitor (Кредитный мониторинг)

Функции модуля:

Таблица кредитных позиций в реальном времени: наименование контрагента, кредитный лимит (EUR), текущая экспозиция (Current Exposure, EUR), доступный остаток, процент использования;

Визуальная индикация статуса: зелёный (< 80% лимита), жёлтый (80–100%), красный (> 100% — нарушение);

Модальное окно «Margin Call»: сумма требования, дата исполнения, правовое основание (договор), получатель уведомления;

История Margin Call с документарным подтверждением.

Модуль 4: Balance (Баланс мощностей)

Функции модуля:

Суточный баланс по точкам Хоргош и Господжинцы: физическая мощность / номинированный объём / свободный остаток;

Визуализация: горизонтальные индикаторы загрузки (progress bar) с цветовым кодированием;

Таблица детализации по грузоотправителям в разрезе точки;

Расчёт имбаланса (ENTRY − EXIT) с флагом критического отклонения.

Модуль 5: Billing (Биллинг)

Функции модуля:

Реестр счётов с вкладками по статусам: «Выставленные», «Ожидают оплаты», «Оплачены», «Просроченные»;

Форма создания счёта: автоприсвоение номера INV-ГГГГ-НННН, выбор грузоотправителя, период, объём, тариф (EUR/МВт·ч), автоматический расчёт суммы;

Карточка счёта: статус, история платежей, кнопка смены статуса;

Функция «Синхронизировать с 1С ERP» — формирование события интеграции;

Итоговая строка: суммарная задолженность по всем счётам в EUR.

Модуль 6: Contracts (Договоры)

Функции модуля:

Реестр договоров: номер, тип (транзит / транспортировка / рамочный), контрагент, дата начала/окончания, статус;

Цветовое выделение договоров с истекающим сроком (< 30 дней) и просроченных;

Карточка договора: основные параметры, связанные мощности и грузоотправители.

Модуль 7: Capacity (Мощности)

Функции модуля:

Журнал бронирований мощностей: контрагент, точка, тип мощности (FIRM/INT — прерывистая), период, забронированный объём, статус (активно / истекает / завершено);

Фильтрация по точке входа/выхода, периоду, типу;

Индикатор «Истекает» для бронирований с оставшимся сроком < 7 дней.

4.3. Требования к надёжности

| Параметр надёжности | Требование | Метод проверки |
| --- | --- | --- |
| Доступность системы (Availability) | ≥ 99,5% в рабочее время (пн–пт, 07:00–22:00 CET) | Мониторинг uptime |
| Время восстановления (RTO) | ≤ 1 час при сбое | Процедура аварийного восстановления |
| Целевая точка восстановления (RPO) | ≤ 15 минут потери данных | Бэкап-политика |
| Время отклика интерфейса | < 2 секунды для 95% запросов | Нагрузочное тестирование |
| Одновременных пользователей (MVP) | ≥ 20 без деградации производительности | Стресс-тестирование |
| Корректность расчётов кредита | 100% — нулевой допуск на ошибку | Unit-тесты расчётного ядра |

4.4. Требования к безопасности

Система должна соответствовать требованиям информационной безопасности, предъявляемым к системам класса ETRM, работающим с коммерчески чувствительными данными.

SEC-01. Аутентификация: Обязательная авторизация для доступа к любому функциональному модулю. Пароли хранятся в хэшированном виде (bcrypt/Argon2). Минимальная длина пароля — 8 символов.

SEC-02. Управление доступом (RBAC): Разграничение прав доступа по ролям. Пользователь видит только данные и функции, соответствующие его роли. Принцип минимальных привилегий.

SEC-03. Защита передачи данных: Все соединения только по протоколу HTTPS (TLS 1.2+). HTTP-запросы автоматически перенаправляются на HTTPS.

SEC-04. Защита от веб-атак: Защита от CSRF, XSS, SQL-инъекций. Все пользовательские входные данные проходят валидацию и санитизацию на стороне сервера.

SEC-05. Журнал аудита безопасности: Фиксация: попытки входа (успешные/неуспешные), изменения кредитных лимитов, создание Margin Call, изменение статуса счётов. Журнал не редактируется пользователями.

SEC-06. Сессионная безопасность: Автоматическое завершение сессии через 30 минут неактивности. Возможность принудительного завершения всех сессий пользователя администратором.

4.5. Требования к интерфейсу пользователя

Веб-браузерный интерфейс — поддержка Google Chrome (v.100+), Mozilla Firefox (v.100+), Microsoft Edge (v.100+);

Адаптивная вёрстка — корректное отображение на десктопных экранах (1280×768 и выше), частичная адаптация для планшетов;

Тёмная тема оформления в корпоративном стиле (dark mode by default) — соответствует профессиональному стандарту торговых терминалов;

Моноширинные шрифты для числовых данных (IBM Plex Mono) — обеспечивают читаемость числовых столбцов в таблицах;

Язык интерфейса: русский (основной), с поддержкой латинских аббревиатур (ENTRY, EXIT, FIRM, INT, MCL и т.д.);

Время отображается в UTC+1 (CET) — стандарт европейского газового рынка;

Цветовое кодирование статусов: зелёный (#00E5A0) — норма, жёлтый (#FFD166) — предупреждение, красный (#FF4D6D) — нарушение/блокировка;

Модальные окна для создания/редактирования записей — без перехода на новую страницу;

Уведомления (toast-сообщения) о результатах операций — успех/ошибка/предупреждение.

4.6. Требования к техническому обеспечению

Минимальные требования к серверу (production):

| Компонент | Минимум (MVP) | Рекомендуется |
| --- | --- | --- |
| ЦПУ | 2 vCPU | 4 vCPU |
| ОЗУ | 4 GB RAM | 8 GB RAM |
| Диск | 20 GB SSD | 50 GB SSD |
| ОС | Ubuntu 22.04 LTS | Ubuntu 22.04 LTS |
| Сеть | 100 Мбит/с | 1 Гбит/с |

4.7. Требования к программному обеспечению

| Уровень | Компонент | Технология / Версия | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Веб-интерфейс | HTML5 / CSS3 / Vanilla JS (MVP) или React 18+ | Отсутствие зависимостей, быстрый старт |
| Frontend | Дизайн-система | CSS Variables, IBM Plex Mono/Sans | Профессиональный торговый UI |
| Backend | API-сервер | Node.js 20 LTS / Express.js 4.x | Асинхронная обработка событий |
| Backend | База данных | PostgreSQL 15+ (реляционная) | ACID, сложные запросы, JSON поддержка |
| Backend | Кэш / очередь | Redis 7+ | Real-time уведомления, сессии |
| Безопасность | Аутентификация | JWT + bcrypt / Argon2 | Stateless API, защита паролей |
| DevOps | Контейнеризация | Docker 24+ / Docker Compose | Воспроизводимость окружения |
| DevOps | CI/CD | GitHub Actions | Автодеплой при merge в main |
| Интеграции | ERP-коннектор | REST API / Webhook (1С) | Синхронизация биллинга |

5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

Разработка MVP GTCP осуществляется методом итерационного подхода (Agile/Scrum). Планируемая длительность MVP — 8 недель (2 спринта по 2 недели + финализация).

| Этап | Sprint / Фаза | Сроки | Состав работ | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Инициация | Pre-sprint | Нед. 1 | Утверждение ТЗ, выбор стека, настройка репозитория, CI/CD, базовой Docker-инфраструктуры | ТЗ, dev-окружение |
| 2. Дизайн | Sprint 0 | Нед. 2 | UI/UX прототипирование (Figma/Excalidraw), дизайн-система (цвета, типографика, компоненты), макеты всех 7 экранов | Утверждённые макеты |
| 3. Backend Core | Sprint 1 (нед. 3–4) | Нед. 3–4 | Схема БД (PostgreSQL), API аутентификации и RBAC, CRUD для грузоотправителей, номинаций, договоров | Backend API v0.1 |
| 4. Frontend Core | Sprint 1 (нед. 3–4) | Нед. 3–4 | Реализация Dashboard, модуля Nominations (список + формы), модуля Contracts | Frontend модули 1, 6, 7 |
| 5. Risk & Finance | Sprint 2 (нед. 5–6) | Нед. 5–6 | Модуль Credit Monitor (расчёт экспозиций, Margin Call), модуль Balance, модуль Billing (счета + ERP) | Frontend модули 2, 3, 4, 5 |
| 6. Интеграции | Sprint 2 (нед. 5–6) | Нед. 5–6 | WebSocket для real-time обновлений дашборда, имитация ERP-синхронизации, журнал аудита | Real-time функции |
| 7. Тестирование | Sprint 3 | Нед. 7 | Unit-тесты расчётного ядра, интеграционные тесты API, UAT с тестовыми сценариями, нагрузочное тестирование | Тест-протоколы |
| 8. Финализация | Release | Нед. 8 | Исправление ошибок, документирование API (Swagger), подготовка демо-данных, деплой, защита | MVP v1.0, демо-стенд |

6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ СИСТЕМЫ

Критерии готовности MVP (Definition of Done)

Все 15 функциональных требований (FR-01 — FR-15) реализованы и проверены;

Покрытие unit-тестами расчётного ядра (кредитный мониторинг, биллинг) — не менее 80%;

Успешное прохождение UAT по эталонным сценариям (см. п. 6.2);

Время отклика интерфейса < 2 секунды для 95% операций при 20 одновременных пользователях;

Отсутствие критических (P0) и высоких (P1) дефектов безопасности по результатам проверки OWASP Top 10;

Задокументированы: API (Swagger/OpenAPI), схема БД (ERD), руководство по развёртыванию;

Демо-стенд развёрнут и доступен по публичному адресу (https) на момент защиты.

Приёмочные тест-сценарии

| ID теста | Сценарий | Предусловие | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| TS-01 | Создание и подтверждение номинации | Авторизован диспетчер, есть свободная мощность | Номинация создана, статус PENDING → CONFIRMED после матчинга |
| TS-02 | Автоблокировка при превышении кредитного лимита | Контрагент использовал 100% лимита | Форма номинации возвращает ошибку «Кредитный лимит исчерпан» |
| TS-03 | Оформление Margin Call | Лимит превышен, авторизован кредитный менеджер | Создано уведомление Margin Call, зафиксировано в журнале |
| TS-04 | Создание и оплата счёта | Авторизован специалист биллинга | Счёт создан ВЫСТАВЛЕН → статус изменён на ОПЛАЧЕН вручную |
| TS-05 | Реноминация выше 110% | Подтверждённая номинация существует | Система выдаёт предупреждение, требуется одобрение диспетчера |
| TS-06 | Доступ к чужому модулю | Авторизован пользователь с ролью «только биллинг» | Доступ к модулю Credit Monitor запрещён (HTTP 403) |

7. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Документ | Формат | Состав | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Техническое задание (ТЗ) | .docx / .pdf | Настоящий документ | Кравчук Л.А. |
| Спецификация API | Swagger / OpenAPI 3.0 | Описание всех REST-эндпоинтов, модели данных, примеры запросов | Разработчик Backend |
| Схема базы данных | .pdf / ERD-диаграмма | ER-диаграмма, описание таблиц и связей, атрибуты, типы данных | Разработчик Backend |
| Руководство по развёртыванию | .md (README) | Требования к окружению, инструкция Docker Compose, переменные окружения | DevOps |
| Руководство пользователя | .docx / .pdf | Описание функций по ролям, экранные формы, типовые сценарии работы | Кравчук Л.А. |
| Отчёт по тестированию | .docx | Результаты UAT, журнал дефектов, подтверждение закрытия P0/P1 дефектов | QA |
| Протокол Margin Call (шаблон) | .docx | Шаблон официального уведомления для контрагентов | Кравчук Л.А. |

8. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

1. ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Техническое задание на создание автоматизированной системы». — М.: Стандартинформ, 2020.

2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015 «Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Модели качества систем и программных продуктов». — М.: Стандартинформ, 2015.

3. European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSO-G). Network Code on Capacity Allocation Mechanisms in Gas Transmission Systems (CAM NC). — Brussels, 2013.

4. Network Code on Gas Balancing of Transmission Networks (BAL NC). EU Commission Regulation (EU) No 312/2014.

5. OWASP Top 10:2021 — Open Web Application Security Project, стандарт безопасности веб-приложений.

6. Внутренняя документация компании: «Scope of Services — Gas Transmission», аннексы к договорам Unicorn / GEDP.

7. Кравчук Л.А. Бизнес-модель ETRM-платформы (Business Model Canvas GTCP). — Дипломная работа, 2026.

8. Расписание и методические материалы программы «Управление проектами (PMNz-74)».

Приложение А. ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ ETRM / GTCP

| Термин / Аббревиатура | Расшифровка и определение |
| --- | --- |
| ETRM | Energy Trading & Risk Management — класс корпоративных систем для автоматизации торговли энергоресурсами и управления рисками |
| GTCP | Gas Trading & Commercial Platform — наименование разрабатываемой системы |
| MVP | Minimum Viable Product — минимально жизнеспособный продукт с базовым набором функций для первого релиза |
| Номинация | Официальная заявка грузоотправителя о намерении транспортировать определённый объём газа через точку входа/выхода в конкретные газовые сутки |
| Реноминация (RENOM) | Изменение объёма ранее подтверждённой номинации в течение текущих газовых суток |
| Матчинг | Алгоритм сопоставления встречных номинаций: ENTRY (входящий поток) согласуется с EXIT (исходящий поток) |
| ENTRY / EXIT | Точки входа и выхода газа в/из транспортной системы (Хоргош — ENTRY, Господжинцы — EXIT для транзита Венгрия → Сербия) |
| Margin Call (MCL) | Официальное требование о пополнении обеспечения при превышении кредитного лимита контрагентом |
| Current Exposure | Текущая финансовая экспозиция (задолженность) контрагента перед компанией в EUR |
| FIRM | Тип мощности — твёрдое бронирование, которое не может быть прервано TSO в нормальных условиях |
| INT (Interruptible) | Прерывистое бронирование мощности — может быть отозвано TSO при нехватке физических мощностей |
| TSO | Transmission System Operator — оператор транспортной системы (Пайпстрим, Газпром трансгаз и аналоги) |
| CAM NC | Capacity Allocation Mechanisms Network Code — Европейский сетевой кодекс распределения мощностей |
| Gas Day | Газовые сутки — расчётный период с 06:00 до 06:00 CET следующего дня |
| RBAC | Role-Based Access Control — управление доступом на основе ролей пользователей |
| API | Application Programming Interface — программный интерфейс взаимодействия между компонентами системы |
| JWT | JSON Web Token — стандарт токенов для аутентификации в REST API |
| ERP | Enterprise Resource Planning — система управления ресурсами предприятия (1С, SAP и др.) |
| CET | Central European Time — UTC+1, стандартный часовой пояс европейского газового рынка |

Приложение Б. ПРОТОТИП ИНТЕРФЕЙСА — ОПИСАНИЕ ЭКРАНОВ

Ниже приведено текстовое описание ключевых экранов MVP GTCP. Реализованный HTML-прототип доступен в файле index.html в составе проектной документации.

Экран 1: Dashboard (Главная панель)

Верхняя панель содержит: логотип GTCP, статусный индикатор (ONLINE), текущее время в UTC+1, имя пользователя с аватаром. Левая боковая навигация: разделы Главная / Коммерция (Номинации, Кредит, Баланс, Биллинг) / Договоры (Договоры, Мощности). Центральная область: 4 KPI-карточки в ряд + таблица активных грузоотправителей.

Экран 2: Nominations (Номинации)

Заголовок с кнопками «+ Новая номинация» и «⚡ Запустить матчинг». Ниже — вкладки с счётчиками (Входящие 8, На матчинге 3, Подтверждённые 5, Реноминации 2). Таблица номинаций: ID, грузоотправитель, точка, объём, статус-бейдж, время, действие. Ниже — таблица «Кредитный монитор Real-Time».

Экран 3: Credit Monitor (Кредитный монитор)

Предупреждение-баннер красного цвета при наличии нарушений. Таблица с колонками: контрагент, лимит (EUR), Current Exposure (EUR), доступно (EUR), статус (цветной бейдж). Кнопка «⚡ Оформить Margin Call» активна при наличии нарушения. Модальное окно Margin Call.

Экран 4: Billing (Биллинг)

Итоговая строка: суммарная задолженность к оплате. Вкладки: Выставленные / Ожидают оплаты / Оплачены / Просроченные. Таблица счётов: номер, грузоотправитель, период, объём, тариф, сумма, статус. Кнопка «Синхронизировать с 1С ERP».