ОТЧЁТ О ХОДЕ РАЗРАБОТКИ

MVP веб-приложения

«GTCP — Gas Trading & Commercial Platform»

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Дата отчёта | 23.03.2026 |
| Версия MVP | 1.0 — первый релиз |
| Статус разработки | ✓ ЗАВЕРШЕНО — все 15 FR реализованы |
| Документ-основание | ТЗ GTCP-ТЗ-MVP-2026 v1.0 |
| Составитель | Кравчук Л.А. |
| Программа | Управление проектами (PMNz-74) |

1. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ

В рамках дипломного проекта разработан и сдан в опытную эксплуатацию MVP (Minimum Viable Product) специализированного веб-приложения класса ETRM/GTCP. Продукт реализован в соответствии с утверждённым Техническим заданием (GTCP-ТЗ-MVP-2026 v1.0) и охватывает все 15 функциональных требований.

Результатом разработки является полнофункциональный одностраничный веб-интерфейс (SPA), не требующий установки, работающий в браузере и демонстрирующий полный операционный цикл газовой торговой компании: от регистрации грузоотправителей и управления номинациями до кредитного мониторинга, биллинга и аудита.

| Показатель | Плановое значение (ТЗ) | Фактически достигнуто | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Кол-во FR реализовано | 15 (FR-01 — FR-15) | 15 / 15 | ✓ 100% |
| Функциональных модулей | 7 | 8 (+ Аудит) | ✓ Перевыполнено |
| Ролей пользователей | 5 | 5 | ✓ 100% |
| Проверок безопасности (OWASP) | RBAC, Input validation | Реализованы | ✓ OK |
| Время отклика UI | < 2 сек | < 1 сек (SPA) | ✓ OK |
| Формат доставки | Один HTML-файл | GTCP_MVP.html (77 КБ) | ✓ Готово |

2. ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ТЗ

В таблице ниже приведена трассировка всех 15 функциональных требований из ТЗ к реализованным компонентам MVP.

| ID | Требование | Модуль / Компонент | Статус | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Аутентификация и RBAC | Login screen + filterNavByRole() | ✓ Готово | 5 ролей, пароль, скрытие модулей |
| FR-02 | Dashboard / KPI | renderDashboard() | ✓ Готово | 4 KPI-карточки, авто-обновление 30 сек |
| FR-03 | Реестр грузоотправителей | shippers[] + таблица | ✓ Готово | 5 шипперов, кредит, мощности |
| FR-04 | Создание номинации | createNomination() | ✓ Готово | Форма + проверка кредитного лимита |
| FR-05 | Статусная модель | PENDING→MATCHING→CONFIRMED | ✓ Готово | 6 статусов, временные метки |
| FR-06 | Матчинг номинаций | runMatching() | ✓ Готово | Автоматич. ENTRY/EXIT, анимация |
| FR-07 | Реноминации | openRenom() + checkRenom() | ✓ Готово | ±10% авто, >110% → одобрение |
| FR-08 | Кредитный монитор | renderCredit() | ✓ Готово | Прогресс-бары, цветовые статусы |
| FR-09 | Margin Call | sendMarginCall() | ✓ Готово | Форма, авторасчёт, история MCL |
| FR-10 | Баланс мощностей | renderBalance() | ✓ Готово | Хоргош + Господжинцы, имбаланс |
| FR-11 | Создание счёта | createInvoice() | ✓ Готово | Авторасчёт суммы, 4 статуса |
| FR-12 | Синхронизация ERP | erpSync() | ✓ Готово | Симуляция 1С ERP + журнал |
| FR-13 | Реестр договоров | renderContracts() | ✓ Готово | Типы, сроки, индикация истечения |
| FR-14 | Мощности (Capacity) | renderCapacity() | ✓ Готово | FIRM/INT, фильтр по точке |
| FR-15 | Журнал аудита | addAudit() + renderAudit() | ✓ Готово | Все действия, фильтр по модулю |

3. ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗОВАННЫХ МОДУЛЕЙ

Модуль 1 — Аутентификация и RBAC (FR-01)

Экран входа с выбором роли (5 ролей): Диспетчер, Кредитный менеджер, Биллинг, Договоры, Администратор;

Проверка логина/пароля, блокировка при неверных данных;

Функция filterNavByRole() — скрывает в меню недоступные для роли разделы;

Журналирование входа/выхода в журнале аудита с временной меткой.

Кнопка выхода из системы с подтверждением.

Модуль 2 — Dashboard (FR-02, FR-03)

4 KPI-карточки: объём номинаций (МВт·ч/сут), активные грузоотправители, счета к получению (EUR), нарушения кредита;

Таблица активных грузоотправителей с кредитными статусами (цветовое кодирование);

Красные alert-баннеры при превышении кредитного лимита со ссылкой на кредитный монитор;

Таблицы последних номинаций и счетов;

Кнопка ручного обновления и автоматический рефреш каждые 30 секунд.

Модуль 3 — Управление номинациями (FR-04–FR-07)

Форма создания номинации: выбор грузоотправителя, точки, направления (ENTRY/EXIT), объёма и газовых суток;

Предупреждение при достижении 85% кредитного лимита; блокировка при 100%;

Вкладки по статусам с счётчиками: Все / Входящие / На матчинге / Подтверждены / Реноминации / Отклонены;

Кнопка «Запустить матчинг» — автоматически сопоставляет пары ENTRY/EXIT одного грузоотправителя за те же газовые сутки;

Реноминация: изменение объёма, проверка ±10% от базового, при >110% — запрос одобрения диспетчера.

Модуль 4 — Кредитный монитор (FR-08, FR-09)

Таблица кредитных позиций в реальном времени: лимит, экспозиция, остаток, процент использования;

Прогресс-бары с цветовым кодированием: зелёный (<80%), жёлтый (80–100%), красный (>100%);

Форма Margin Call: автозаполнение суммы превышения, срок исполнения, правовое основание;

История всех отправленных Margin Call с датами и суммами.

Модуль 5 — Баланс мощностей (FR-10)

Карточки по двум точкам: Хоргош (ENTRY) и Господжинцы (EXIT);

Визуализация: физическая мощность / номинировано / свободный остаток с прогресс-барами;

Предупреждение при загрузке точки >90% от физической мощности;

Таблица детализации по грузоотправителям с расчётом имбаланса ENTRY − EXIT.

Модуль 6 — Биллинг (FR-11, FR-12)

Создание счёта-фактуры: грузоотправитель, период, объём, тариф, автоматический расчёт суммы;

Статусная модель: ВЫСТАВЛЕН → ОЖИДАЕТ ОПЛАТЫ → ОПЛАЧЕН / ПРОСРОЧЕННЫЙ;

Сводные KPI биллинга: итого выставлено, к получению, просрочено;

Функция ERP-синхронизации: симуляция передачи данных в 1С с журналированием события.

Модуль 7 — Договоры и Мощности (FR-13, FR-14)

Реестр договоров: типы (Транзит / Транспортировка / Рамочный), контрагент, даты, мощность;

Цветовое выделение: истекающие <30 дней — жёлтый, просроченные — красный;

Журнал бронирований мощностей: FIRM/INT, точка, период, статус;

Фильтрация бронирований по точке входа/выхода.

Модуль 8 — Журнал аудита (FR-15)

Фиксация всех значимых действий: создание/изменение номинаций, Margin Call, биллинг, вход/выход, ERP-синхронизация;

Запись включает: дата/время (CET), имя пользователя, описание действия, код модуля;

Фильтрация по модулю: AUTH / NOM / CREDIT / BILLING / CONTRACTS / SYSTEM;

Журнал хранит до 200 последних записей в рамках сессии.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТАВКИ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Файл приложения | GTCP_MVP.html |
| Размер файла | 77 КБ (одностраничное SPA-приложение) |
| Технологии | HTML5, CSS3, Vanilla JavaScript (ES6+) |
| Внешние зависимости | Google Fonts (IBM Plex Mono / IBM Plex Sans) — только CDN-шрифты |
| Браузерная совместимость | Chrome 100+, Firefox 100+, Edge 100+ |
| Серверная инфраструктура | Не требуется — запускается из файла |
| Дизайн-система | Тёмная тема (#0a0e14), цветовое кодирование статусов |
| Демо-данные | 5 грузоотправителей, 8 номинаций, 6 счетов, 5 договоров, 7 бронирований |
| Путь к файлу | C:\Users\leokr\ETRM\Soft\GTCP_MVP.html |
| Путь к ТЗ | C:\Users\leokr\ETRM\ТЗ_GTCP_MVP_v1.0.docx |

Состав поставленных документов

| Документ | Формат | Путь | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Техническое задание | .docx | ETRM\ТЗ_GTCP_MVP_v1.0.docx | ✓ Готово |
| MVP веб-приложение | .html | ETRM\Soft\GTCP_MVP.html | ✓ Готово |
| Отчёт о ходе разработки | .docx | ETRM\reports\Отчёт_MVP_разработка.docx | ✓ Данный документ |
| Презентация для защиты | .pptx | ETRM\GTCP_Diploma_Presentation.pptx | ✓ Готово |
| Дипломная работа (текст) | .docx | ETRM\GTCP_Diploma_Text.docx | ✓ Готово |

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

Приёмочное тестирование проводилось по сценариям, определённым в разделе 6.2 ТЗ. Все 6 приёмочных тест-сценариев успешно пройдены.

| ID | Сценарий | Результат | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| TS-01 | Создание и подтверждение номинации | Номинация создана PENDING → CONFIRMED после матчинга | ✓ ПРОЙДЕН |
| TS-02 | Блокировка при превышении лимита | Форма номинации показывает ошибку «Лимит исчерпан» | ✓ ПРОЙДЕН |
| TS-03 | Оформление Margin Call | Уведомление создано, зафиксировано в истории MCL и аудите | ✓ ПРОЙДЕН |
| TS-04 | Создание и смена статуса счёта | ВЫСТАВЛЕН → ОЖИДАЕТ → ОПЛАЧЕН — все переходы работают | ✓ ПРОЙДЕН |
| TS-05 | Реноминация выше 110% | Система выдаёт предупреждение, кнопка «Отправить на одобрение» | ✓ ПРОЙДЕН |
| TS-06 | Доступ по ролям (RBAC) | Роль «Биллинг» не видит модуль «Кредит» в навигации | ✓ ПРОЙДЕН |

Дополнительно проверено:

Журнал аудита корректно фиксирует все 15 типов событий;

Автоматический матчинг ENTRY/EXIT корректно сопоставляет пары номинаций;

Баланс мощностей корректно пересчитывается после изменения статусов номинаций;

ERP-синхронизация завершается через ~2 секунды с фиксацией в журнале аудита;

Часы в топбаре отображают актуальное время CET (UTC+1).

6. ИЗВЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ MVP И СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

6.1. Ограничения версии MVP v1.0

Данные хранятся в памяти браузера (in-memory) — при перезагрузке страницы сбрасываются; в production-версии необходима база данных PostgreSQL;

Отсутствует backend API — все операции выполняются на стороне клиента; для продуктива требуется Node.js/Express backend;

Аутентификация демонстрационная (hardcoded пароли) — в production необходим JWT + bcrypt;

Реальная интеграция с 1С ERP не реализована — только симуляция вызова;

Нет WebSocket-соединения для реальных real-time обновлений от внешних систем.

6.2. Roadmap: следующие шаги к production-версии

| Приоритет | Задача | Sprint | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | PostgreSQL схема БД + Node.js API сервер | Sprint 4 | 3 нед. |
| P0 | JWT аутентификация + bcrypt паролей | Sprint 4 | 1 нед. |
| P1 | WebSocket для real-time обновлений Dashboard | Sprint 5 | 1 нед. |
| P1 | REST API интеграция с 1С ERP (биллинг) | Sprint 5 | 2 нед. |
| P2 | Docker Compose + CI/CD деплой | Sprint 5 | 1 нед. |
| P2 | Расширенная аналитика и экспорт в Excel | Sprint 6 | 2 нед. |
| P3 | Мобильная адаптация (планшет) | Sprint 6 | 1 нед. |

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках дипломного проекта по программе «Управление проектами» (PMNz-74) успешно разработан MVP веб-приложения GTCP — Gas Trading & Commercial Platform.

Все 15 функциональных требований, определённых в Техническом задании GTCP-ТЗ-MVP-2026 v1.0, реализованы в полном объёме. Приложение охватывает 8 функциональных модулей, включает демонстрационные данные, работает без установки серверной инфраструктуры и готово к демонстрации на защите.

MVP подтверждает техническую осуществимость платформы и служит основой для последующей разработки production-версии с полноценным backend API, базой данных и ERP-интеграцией.

Составитель: Кравчук Л.А.

Дата: 23.03.2026

Подпись: ___________________