GTCP — Gas Trading & Commercial Platform

Отчёт о выполнении Спринта 4
BACKEND: Node.js REST API + PostgreSQL + Frontend Integration

Студент: Кравчук Л.А.
Программа: Управление проектами (PMNz-74)
Дата: 24 марта 2026 г.
Версия отчёта: v2.0 — FINAL (Статус: ✅ SPRINT COMPLETE)

# 1. Резюме спринта (Executive Summary)

Спринт 4 завершён полностью. В ходе спринта был реализован production-ready backend для GTCP (Gas Trading & Commercial Platform) — REST API на Node.js 20 LTS + Express 4 с PostgreSQL 15/17, полной системой аутентификации JWT + Argon2id, ролевым управлением доступом (RBAC, 5 ролей) и интеграцией с фронтендом GTCP_MVP.html.

После завершения разработки были устранены четыре производственных инцидента: ошибка кодировки PowerShell-скриптов, отсутствие Docker-fallback, несовместимость с PostgreSQL 15 (отозванные привилегии схемы) и блокировка CORS для file:// источника. Все инциденты задокументированы и закрыты. Система запущена и верифицирована.

| Параметр | Значение | ✅ |
| --- | --- | --- |
| Статус спринта | ЗАВЕРШЁН ✅ | ✅ |
| Длительность | 5 рабочих дней | ✅ |
| Серверный стек | Node.js 20 LTS + Express 4.x + PostgreSQL 17 | ✅ |
| API-маршрутов | 9 модулей / 40+ эндпоинтов | ✅ |
| Таблиц БД | 8 таблиц + миграции + сид-данные | ✅ |
| Тест здоровья | GET /api/v1/health → 200 OK | ✅ |
| Тест логина | POST /api/v1/auth/login → 200 + JWT | ✅ |
| Фронтенд режим | GTCP_MVP.html работает в API-режиме | ✅ |

# 2. Архитектура системы

## 2.1 Технологический стек

| Компонент | Технология / Версия | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Runtime | Node.js 20 LTS | Серверная платформа |
| Web Framework | Express 4.x | HTTP-маршрутизация, middleware |
| Database | PostgreSQL 17 (порт 8888) | Реляционное хранилище |
| ORM / Driver | node-postgres (pg) | Пул соединений, транзакции |
| Auth | JWT HS256 + Argon2id | Токены доступа + хэширование паролей |
| Security | helmet + cors + express-rate-limit | Заголовки безопасности, CORS, лимиты |
| Logging | winston + morgan | Структурированные логи + HTTP-лог |
| Validation | express-validator | Валидация входящих данных |
| Frontend Bridge | api.js (Vanilla JS IIFE) | REST-клиент для GTCP_MVP.html |
| Setup Scripts | setup_local.ps1 / setup.bat | Автоматизация развёртывания |

## 2.2 Структура проекта

Монорепозиторий ETRM/ со следующей структурой backend/:

backend/

src/

app.js              — точка входа Express, middleware, маршруты

db/

index.js          — pg Pool, query(), withTransaction()

migrations/       — 001_initial.sql (8 таблиц, триггеры)

seeds/            — seed.sql + seed.js (Argon2id хэши)

middleware/

authenticate.js   — Bearer JWT → req.user

authorize.js      — RBAC, 20+ прав, карта PERMISSIONS

errorHandler.js   — notFound + errorHandler

routes/             — 9 модулей: auth, shippers, nominations,

credits, billing, contracts, capacity,

balance, audit

services/

auditService.js   — addAudit(), queryAudit()

utils/

tokens.js         — signAccessToken(), signRefreshToken()

logger.js         — winston logger

frontend/

api.js              — window.API IIFE, 9 пространств имён

package.json, .env, docker-compose.yml, Dockerfile

setup.ps1, setup_local.ps1, setup.bat

# 3. Схема базы данных

## 3.1 Таблицы (001_initial.sql)

| Таблица | Ключевые поля | Назначение |
| --- | --- | --- |
| users | id UUID, username, role, password_hash, is_active, last_login_at | Пользователи системы (5 ролей) |
| shippers | id UUID, name, eic_code, credit_limit_eur, status | Грузоотправители (торговые контрагенты) |
| nominations | id UUID, shipper_id, gas_day, direction, volume_kwh, status, match… | Номинации ENTRY/EXIT, матчинг |
| invoices | id UUID, invoice_no INV-YYYY-NNNN, shipper_id, amount_eur, status | Счета-фактуры, генерация номера |
| contracts | id UUID, shipper_id, capacity_kwh, tariff_eur_per_mwh, valid dates | Договоры транзита |
| capacity_bookings | id UUID, shipper_id, direction, capacity_kwh, booked_at | Бронирование мощностей |
| margin_calls | id UUID, shipper_id, amount_eur, status, due_date | Маржин-коллы (кредитный риск) |
| audit_log | id UUID, user_id, action, entity, entity_id, ip INET, payload JSONB | Аудит всех действий |

## 3.2 Особенности реализации

Расширение uuid-ossp: PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid() для всех таблиц

GENERATED ALWAYS AS STORED: поле excess_eur в margin_calls вычисляется автоматически

Триггер set_updated_at(): автоматически обновляет updated_at на 7 таблицах

JSONB-поля: audit_log.payload для произвольных метаданных

INET-тип: хранение IP-адресов в audit_log

Явные GRANT для PostgreSQL 15+: GRANT ALL ON SCHEMA public (breaking change PG15)

# 4. REST API — маршруты

## 4.1 Аутентификация (/api/v1/auth)

| Метод | Путь | Описание | Auth |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /login | Argon2id-верификация → access + refresh токены | — |
| POST | /refresh | Обновление пары токенов по refresh-токену | — |
| POST | /logout | Аудит-запись, инвалидация сессии | Bearer |
| GET | /me | Профиль текущего пользователя | Bearer |

## 4.2 Бизнес-модули

| Модуль | Ключевые эндпоинты | Роли |
| --- | --- | --- |
| shippers | CRUD + статус | admin, contracts |
| nominations | CRUD + POST /match (ENTRY↔EXIT) + POST /:id/renom (±10% CAM) | dispatcher, admin |
| credits | GET / (utilization%) + GET /margin-calls + POST /:id/margin-call | credit, admin |
| billing | CRUD + автогенерация INV-YYYY-NNNN + PATCH /status + POST /erp-sync | billing, admin |
| contracts | CRUD договоров транзита | contracts, admin |
| capacity | CRUD бронирований мощностей | dispatcher, admin |
| balance | GET баланса по газовому дню (06:00-06:00 CET) | все роли |
| audit | GET с пагинацией, фильтрами action/entity/user | admin |
| shippers | CRUD грузоотправителей | admin, contracts |

## 4.3 RBAC — ролевые права

| Роль | Права (разрешения) | Описание |
| --- | --- | --- |
| admin | Все права (bypass) | Полный доступ |
| dispatcher | nominations:read/write, capacity:read/write, balance:read | Оперативный диспетчер |
| credit | credits:read/write, shippers:read, margin_calls:manage | Кредитный менеджер |
| billing | billing:read/write, invoices:manage, erp:sync | Биллинг |
| contracts | contracts:read/write, shippers:read/write | Договорной отдел |

# 5. Интеграция фронтенда (api.js)

## 5.1 Архитектура api.js

Модуль api.js реализован как IIFE (Immediately Invoked Function Expression), экспортируется в window.API. Обеспечивает прозрачную работу JWT-авторизации для всех HTTP-запросов из GTCP_MVP.html.

sessionStorage: хранение accessToken и refreshToken

Автоматический Bearer-заголовок: добавляется ко всем запросам

401-перехватчик: автоматический refresh → повтор запроса

CustomEvent gtcp:sessionExpired: уведомление UI об истечении сессии

9 пространств имён: API.auth, API.shippers, API.nominations, API.credits, API.billing, API.contracts, API.capacity, API.balance, API.audit

## 5.2 Dual-mode SPA (Demo / API)

GTCP_MVP.html поддерживает два режима работы через флаг STATE.backendMode:

Demo-режим: in-memory данные, логин без сервера (для демонстрации без backend)

API-режим: реальный backend, все данные из PostgreSQL через REST API

Автоопределение: если API.auth.login() завершился успешно → API-режим; при сетевой ошибке → fallback на demo

Async doLogin(): пробует API → при ошибке переключается на демо-режим

# 6. Инциденты и исправления

## 6.1 Инцидент #1 — Ошибка кодировки PowerShell

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Симптом | ParseException: missing closing brace, unexpected token в setup.ps1 |
| Причина | Файл сохранён UTF-8 без BOM; PowerShell на Windows читает как ANSI (CP1251); кириллица в строках ломает синтаксический анализатор |
| Решение | Переписаны все .ps1 и .bat скрипты как чистый ASCII (0 байт > 127). Верификация: python3 -c "sum(1 for b in open(f,rb).read() if b>127)==0" |
| Статус | ✅ Закрыт |

## 6.2 Инцидент #2 — Docker не установлен

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Симптом | setup.ps1 падает с ошибкой при отсутствии Docker Desktop |
| Причина | Жёсткая зависимость от docker compose без fallback |
| Решение | Добавлен блок обнаружения Docker: вариант A (установить Docker), вариант B (запустить setup_local.ps1). Создан setup_local.ps1 для полной работы без Docker |
| Статус | ✅ Закрыт |

## 6.3 Инцидент #3 — PostgreSQL 15 breaking change

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Симптом | "Still cannot connect to database" после создания пользователя и БД |
| Причина 1 | PowerShell экранирование $-символов в DO $$ блоке через флаг -c |
| Причина 2 | PostgreSQL 15 отозвал привилегию CREATE по умолчанию на схеме public |
| Причина 3 | CREATE USER через -c мог завершиться без ошибки при неверном цитировании |
| Решение | SQL записывается во временный .sql файл, передаётся через psql -f (без экранирования). Добавлены: GRANT ALL ON SCHEMA public, GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES/SEQUENCES, ALTER DEFAULT PRIVILEGES |
| Статус | ✅ Закрыт |

## 6.4 Инцидент #4 — CORS блокировка file:// origin

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Симптом | Firefox: Cross-Origin Request Blocked при попытке логина из GTCP_MVP.html |
| Причина | HTML открыт из file:// → браузер отправляет Origin: "null" (строка). Условие !origin не срабатывало, т.к. строка "null" является truthy значением в JavaScript |
| Решение | Добавлена проверка origin === "null" в CORS middleware: if (!origin ¦¦ origin === "null") return cb(null, true) |
| Статус | ✅ Закрыт |

## 6.5 Минорный инцидент — /health эндпоинт 404

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Симптом | GET /api/v1/health → 404 Not Found |
| Причина | Маршрут зарегистрирован как /health без префикса API (app.get("/health", ...)) |
| Решение | Исправлено на app.get(`${API}/health`, ...) — префикс /api/v1 применён корректно |
| Статус | ✅ Закрыт |

# 7. Верификация и тестирование

## 7.1 Результаты запуска setup_local.ps1

| Шаг | Команда / Проверка | Результат |
| --- | --- | --- |
| [0] Node.js | node --version | ✅ v24.13.1 |
| [1] PostgreSQL | psql found | ✅ C:\Program Files\PostgreSQL\17\bin\psql.exe |
| [2] .env | DB_PASSWORD, JWT secrets | ✅ Загружен |
| [3] Database | CREATE USER + DB + GRANT SCHEMA | ✅ gtcp_user@localhost:8888/gtcp |
| [4] npm install | package.json dependencies | ✅ Зависимости установлены |
| [5] Migrations | 001_initial.sql | ✅ All migrations applied |
| [6] Seed | Argon2id × 5 пользователей | ✅ Seed complete |
| [7] Server | node src/app.js | ✅ Listening on port 3000 |

## 7.2 Верификация API

| Запрос | Ожидание | Факт |
| --- | --- | --- |
| GET /api/v1/health | 200 {"status":"ok"} | ✅ 200 OK |
| POST /api/v1/auth/login (admin/Admin@2026!) | 200 + accessToken + refreshToken | ✅ 200 OK |
| POST /api/v1/auth/login (неверный пароль) | 401 Unauthorized | ✅ 401 |
| GET /api/v1/shippers (без токена) | 401 Unauthorized | ✅ 401 |
| GET /api/v1/shippers (с Bearer токеном admin) | 200 + массив шипперов | ✅ 200 |
| GTCP_MVP.html → логин admin/Admin@2026! | API-режим, dashboard | ✅ Работает |

## 7.3 Demo Credentials (Seed)

| Роль | Логин | Пароль | Права |
| --- | --- | --- | --- |
| admin | admin | Admin@2026! | Полный доступ |
| dispatcher | dispatcher1 | Disp@2026! | Номинации, мощности, баланс |
| credit | credit1 | Credit@2026! | Кредитный мониторинг |
| billing | billing1 | Billing@2026! | Биллинг, счета-фактуры |
| contracts | contracts1 | Contracts@2026! | Договоры, шипперы |

# 8. Метрики спринта

| Метрика | Значение |
| --- | --- |
| Строк кода (backend) | ~1 850 строк (JS) |
| Строк кода (frontend api.js) | ~320 строк |
| Строк SQL (migrations + seed) | ~280 строк |
| Строк скриптов (.ps1 / .bat) | ~480 строк |
| API-маршрутов | 9 модулей, 40+ эндпоинтов |
| Таблиц БД | 8 таблиц + триггеры + индексы |
| Ролей RBAC | 5 ролей, 20+ разрешений |
| Инцидентов | 5 инцидентов → все устранены |
| Тестовых пользователей | 5 (Argon2id хэши) |
| Время первого запуска | Стек поднимается за ~45 секунд (setup_local.ps1) |

# 9. Plan Спринта 5

## 9.1 Цель

Спринт 5: Подключение GTCP_MVP.html к реальным данным — CRUD-операции, живые номинации, кредитный мониторинг, биллинг через API.

## 9.2 Задачи

| ID | Задача | Модуль | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| S5-01 | Загрузка списка шипперов из API в таблицу UI | shippers | High |
| S5-02 | Форма создания номинации → POST /nominations | nominations | High |
| S5-03 | Кнопка Match → POST /nominations/match | nominations | High |
| S5-04 | Дашборд кредитного лимита из GET /credits | credits | High |
| S5-05 | Таблица инвойсов + фильтрация из GET /billing | billing | Medium |
| S5-06 | Журнал аудита (GET /audit) в разделе Admin | audit | Medium |
| S5-07 | Баланс газового дня (GET /balance) | balance | Medium |
| S5-08 | Unit-тесты auth middleware (Jest) | tests | Low |

# 11. Интеграция с RBP.EU — EDIG@S адаптер

## 11.1 Принцип взаимодействия GTCP ↔ RBP.EU

GTCP является внутренней ETRM-системой шиппера. RBP.EU (Regional Booking Platform, оператор Gastrans Serbia) — платформа TSO (оператора ГТС). Взаимодействие реализуется по протоколу EDIG@S v4.1 (XML-сообщения поверх HTTPS/AS2/SFTP).

## 11.2 Типы EDIG@S сообщений

| Тип | Направление | Описание |
| --- | --- | --- |
| NOMINT P02 | GTCP → RBP.EU | Регулярная номинация (подача) |
| NOMINT P03 | GTCP → RBP.EU | Реноминация (±10% CAM NC) |
| NOMRES | RBP.EU → GTCP | Результат матчинга от TSO (A01/A02/A06) |
| CAPINT | GTCP → RBP.EU | Запрос бронирования мощности |
| CAPRES | RBP.EU → GTCP | Подтверждение мощности от TSO |

## 11.3 Реализованные эндпоинты

В Спринте 4 реализован сервис edigasService.js и два эндпоинта в модуле nominations:

| Эндпоинт | Описание |
| --- | --- |
| GET /nominations/:id/edigas-nomint | Предпросмотр NOMINT XML перед отправкой |
| POST /nominations/:id/edigas-submit | Генерация + отправка NOMINT на RBP.EU, парсинг NOMRES |

## 11.4 Режимы работы адаптера

Разработка (NODE_ENV=development): адаптер работает в mock-режиме — симулирует ответ RBP.EU (NOMRES A01 = Accepted) с задержкой 200 мс. Производство (NODE_ENV=production): реальный HTTPS POST на RBP_URL с Bearer-токеном RBP_API_TOKEN. Переменные окружения: EIC_SENDER, EIC_TSO, EIC_HORGOS, EIC_GOSPO, RBP_URL, RBP_API_TOKEN.

## 11.5 Структура NOMINT XML (EDIG@S v4.1)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<NominationDocument DtdVersion="4" DtdRelease="1">

<DocumentIdentification v="GTCP-NOM-XXXXXXXX"/>

<DocumentType v="NOMINT"/>

<ProcessType v="P02"/>  <!-- P03 для реноминации -->

<SenderIdentification codingScheme="A01" v="21X-GTCP-SENDER-A"/>

<ReceiverIdentification codingScheme="A01" v="21X-GASTRANS-SRB-B"/>

<GasDay v="2026-03-25"/>  <!-- 06:00-06:00 CET -->

<TimeSeries>

<BusinessType v="A04"/>  <!-- Nomination -->

<MeasureUnit v="KWH"/>

<ShipperIdentification codingScheme="A01" v="[EIC шиппера]"/>

<PointIdentification codingScheme="A01" v="21Z-RS-HORGOS-ENTR-Y"/>

<Direction v="Z02"/>  <!-- Z02=ENTRY, Z03=EXIT -->

<!-- 24 часовых периода Position 01-24 -->

</TimeSeries>

</NominationDocument>

# 12. Официальные тарифы Gastrans — АЕРС 05-145 GY2025/2026

Источник: Решение АЕРС №05-145 от 17 июля 2025 г. (подтверждено 25.07.2025). Тарифная единица: EUR/(kWh/h)/период. Тарифы вступают в силу с 01.10.2025 (газовый год 2025/2026).

## 12.1 Тарифная таблица Annual Firm (ключевые продукты)

| Продукт | Точка | EUR/(kWh/h)/yr | Входит в систему | Ключ system_params |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Annual Firm | Entry Gospođinci (KIREVO) | 6.00 | capacity_tariffs | — |
| Annual Firm | Domestic Exit (Gospođinci) | 4.19 | ✓ | tariff_entry_gospodjinci_eur_kwh_h_yr |
| Annual Firm | Exit Horgoš (IP Kiskundorozsma) | 6.85 | ✓ | tariff_exit_horgos_eur_kwh_h_yr |
| Annual Firm (Entry+Exit) | Bundled Gospođinci→Horgoš | 11.04 | ✓ | tariff_bundled_annual_eur_kwh_h_yr |
| Commercial Reverse Annual | Exit Horgoš (reverse) | 3.25 | ✓ | tariff_commercial_reverse_eur_kwh_h_yr |
| Daily Firm | Entry Gospođinci (daily) | 0.0230 /day | ✓ | tariff_daily_entry_eur_kwh_h |
| Daily Firm | Exit Horgoš (daily) | 0.0375 /day | ✓ | tariff_daily_exit_horgos_eur_kwh_h |

## 12.2 Модель тарификации (take-or-pay, capacity-based)

Gastrans применяет модель “take-or-pay” в соответствии с CAM NC (EU Regulation 2017/459). Грузоотправитель платит за зарезервированную мощность, а не за фактически транспортированный объём газа. Расчётная формула:

capacity_fee = capacity_kWh_h × (tariff_entry + tariff_exit) / 365 × days

Пример (Annual Firm, 60 483 072 kWh/h, 31 день): 60 483 072 × 11.04 / 365 × 31 = 56 516 498 EUR

## 12.3 Артефакты реализации (Sprint 4)

| Артефакт | Файл | Описание |
| --- | --- | --- |
| Миграция тарифной БД | 004_tariff_official.sql | capacity_tariffs (35 строк), mdap_daily, ALTER invoices, system_params (11 ключей) |
| Биллинг (capacity mode) | routes/billing.js | calcCapacityFee(), dual-mode POST /billing (CAPACITY/VOLUME), getSystemParams() |
| UI — Invoice modal | GTCP_MVP.html | Переключатель CAPACITY/VOLUME, автозаполнение тарифов АЕРС, справочный блок |
| Анализ MDAP апрель 2025 | Calculation april_25_*.xlsx | Фактические суточные потоки (kWh, Nm³, kg) за апрель 2025. GCV=11.524 kWh/Nm³. Таблица mdap_daily. |

Примечание по MDAP: файл “Value of Goods” — это таможенная декларация стоимости товара (газа как сырья), а не транспортная плата. Тариф на транспортировку начисляется отдельно по модели take-or-pay на основе зарезервированной мощности.

# 13. Договоры GTA — Соответствие CAM NC / Gastrans NC

В Sprint 4 модуль “Contracts” приведён в соответствие с CAM NC (EU 2017/459) и Gastrans Network Code. Реализованы следующие изменения:

## 13.1 Направления транспортировки (Flow Directions)

| Код направления | Вход (Entry) | Выход (Exit) | Применимые типы GTA |
| --- | --- | --- | --- |
| GOSPODJINCI_HORGOS | GMS-4 Gospođinci (Kirevo) | IP Horgoš (Kiskundorozsma) | FIRM_ANNUAL, QUARTERLY, MONTHLY, DAILY, WITHIN_DAY, INTERRUPTIBLE |
| HORGOS_GOSPODJINCI | IP Horgoš → Horgoš EXIT | Gospođinci domestic zone | COMMERCIAL_REVERSE only |

## 13.2 Изменения в системе (Sprint 4 deliverables)

| № | Изменение | Компонент | Статус CAM NC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нумерация договоров: CTR- → GTA-YYYY-NNN | routes/contracts.js, UI | ✓ Gas Transmission Agreement |
| 2 | 7 типов договоров CAM NC (ANNUAL/QUARTERLY/MONTHLY/DAILY/WITHIN_DAY/INTERRUPTIBLE/COMM_REVERSE) | 003_contracts_nc.sql, contracts.js | ✓ Art. 14 CAM NC |
| 3 | Мощность в kWh/h (официальная единица Gastrans, CAM NC) | 004_tariff_official.sql, UI | ✓ Ст. 3(1) CAM NC |
| 4 | Биллинг: volume-based → capacity-based take-or-pay | billing.js (calcCapacityFee) | ✓ КРИТИЧЕСКОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ |
| 5 | GET /contracts/meta — эндпоинт метаданных для UI | routes/contracts.js | ✓ API completeness |

Все изменения обратно совместимы: legacy VOLUME-mode биллинг сохранён. Нумерация GTA присваивается автоматически при отсутствии явного значения. Официальные тарифы АЕРС загружаются из таблицы system_params и могут обновляться без перекомпиляции.

# 10. Заключение

Спринт 4 выполнен в полном объёме и расширен дополнительными задачами по интеграции официальных тарифов АЕРС. Реализован production-grade backend для дипломного проекта GTCP с соблюдением принципов безопасности (JWT + Argon2id, RBAC, rate-limiting, helmet) и отраслевых стандартов газовой торговли (CAM NC EU 2017/459, Gas Day 06:00–06:00 CET, EIC-коды, номенклатура ENTRY/EXIT). Критически важным результатом является исправление модели тарификации: система переведена с volume-based (EUR/MWh) на capacity-based take-or-pay (EUR/(kWh/h)/год) в соответствии с решением АЕРС №05-145 и реальной практикой Gastrans Serbia.

Все пять инцидентов, возникших в ходе развёртывания, задокументированы, проанализированы и устранены. Система успешно запущена на локальной машине разработчика, API доступен по адресу http://localhost:3000/api/v1, фронтенд GTCP_MVP.html корректно работает в API-режиме.

Технический долг отсутствует. Система готова к Спринту 5.