GASTRANS SERBIA

Gas Trading & Commercial Platform (GTCP)

ОТЧЁТ О ЗАВЕРШЕНИИ SPRINT 5

FINAL REPORT v1.0

| Проект | GTCP — Gas Trading & Commercial Platform |
| --- | --- |
| Спринт | Sprint 5 (25.03.2026 — завершён досрочно) |
| Автор | Кравчук Л.А. |
| Дата | 25 марта 2026 г. |
| Версия | v1.0 · Статус: FINAL |

# 1. Executive Summary

Sprint 5 завершён досрочно 25.03.2026 с результатом ~72 Story Points (план 58 SP, превышение +24%). Все P0 и P1 задачи выполнены в полном объёме. Реализованы критические исправления биллинга, полная поддержка NC Articles 5/6.3/8.3/13-16/18/20, управление аукционами по CAM NC MAR0277-24, OpenAPI 3.0 документация, интеграционные тесты (33 test cases) и GitHub Actions CI/CD pipeline.

## Ключевые результаты Sprint 5

| Метрика | До Sprint 5 | После Sprint 5 |
| --- | --- | --- |
| Database migrations | 4 (001–004) | 8 (001–008) |
| API routes | 5 | 11 routes |
| NC Articles покрыто | CAM NC only | Art.5,6.3,8.3,13-16,18,20 |
| Integration tests | 0 | 33 (Jest+Supertest) |
| CI/CD jobs | 0 | 5 (GitHub Actions) |
| OpenAPI endpoints | 0 | 60+ |
| Auction seed rows | 0 | 47 (MAR0277-24) |
| GitHub репозиторий | нет | leokravchuk/GTCP (private) |
| Story Points delivered | план: 58 SP | ~72 SP (+24%) |

# 2. Выполненные задачи

## 2.1  P0 — CAP-FIX: Исправление формулы биллинга

Обнаружена и устранена критическая ошибка в расчёте capacity fee: единая мощность использовалась для обоих тарифов entry и exit, что давало отклонение до ±31 млн EUR/год при реальных данных Gastrans. Реализовано раздельное хранение и расчёт.

| ID | Задача | Результат |
| --- | --- | --- |
| US-501 | 005_capacity_entry_exit.sql: поля cap_entry_kwh_h + cap_exit_kwh_h, EXIT_SERBIA, gas_quality_daily | ✅ DONE |
| US-502 | calcCapacityFee() split entry/exit, Commercial Reverse HORGOS_GOSPODJINCI | ✅ DONE |
| US-503 | calcFuelGas() NC Art.18: FG = X1×Q_horgos + X2×Q_serbia − KN (X1=0.42%, X2=0.08%) | ✅ DONE |
| US-504 | calcLatePaymentInterest() NC Art.20.4.2: EURIBOR 6M + 3%, 360-day basis | ✅ DONE |
| US-504b | contracts.js: 3 flow directions + АЕРС тарифы (ГОСПОДИНЦІ→ХОРГОШ, Commercial Reverse, EXIT_SERBIA) | ✅ DONE |

Верификация: Transit 31d → Entry €4,893,910 + Exit €5,361,814 = Total €10,255,724 ✅

## 2.2  P1 — Gas Quality & Fuel Gas (NC Art.18)

Интегрированы реальные данные качества газа FGSZ Ltd. / GMS Kiskundorozsma 2 за апрель 2025 (Annex 3A). Реализован расчёт Fuel Gas по NC Art.18 с учётом нормализации по GCV.

| GCV avg Horgoš | 11.523 kWh/Nm³ (эталон: 11.630) |
| --- | --- |
| Wobbe Index avg | 14.975 kWh/Nm³ |
| CH4 avg | 94.38% |
| Плотность avg | 0.7656 kg/Nm³ |
| Seed rows | 28 суток (апрель 2025) |

## 2.3  P1 — RBP Capacity Tracker + UIOLI + Surrender

Реализована витрина свободных мощностей RBP.EU с отслеживанием surrenders и расчётом Uncovered Auction Premium (NC Art.8.3).

| ID | Задача | Статус |
| --- | --- | --- |
| US-508 | 006_capacity_tracker.sql: capacity_technical, capacity_surrenders, 4 views, fn_create_surrender() | ✅ |
| US-509 | capacity.js: GET /tracker, /rbp-offerings, /uioli, /tracker/:point — витрина RBP | ✅ |
| US-510 | Surrender workflow POST/GET/PATCH — NC Art.8.3 Uncovered Auction Premium | ✅ |
| US-511 | UIOLI fallback: 72% utilization estimate (апр 2025: 221M vs 330M kWh/d contracted) | ✅ |

## 2.4  P0 — Credit Support NC Art.5

Реализована полная поддержка NC Art.5: Bank Guarantee (URDG 758), Escrow, рейтинговое освобождение, расчёт минимального размера обеспечения, Margin Call (2 рабочих дня).

| Migration 007 | 007_credit_support.sql: credit_support, credit_rating_history, credit_support_events, v_available_credit, v_credit_by_product, fn_check_rating_exempt(), fn_calc_min_credit_size() |
| --- | --- |
| Мультипликаторы NC Art.5.3.1 | Annual: 2/12 (16.7%) · Quarterly: 1/4×2/3 (22.2%) · Monthly: 1/12 (8.3%) · Daily: 1/365 (0.27%) |
| Rating Exemption NC Art.5.4 | S&P/Fitch ≥ BBB− ИЛИ Moody's ≥ Baa3 ИЛИ Creditreform ≤ 235 |
| Margin Call NC Art.5.5 | 2 рабочих дня на пополнение; fn_issue_margin_call() |
| credits.js | 14 endpoints: instruments, coverage, ratings, eligibility, MC |

## 2.5  P0 — Auction Management CAM NC (MAR0277-24)

Реализован полный lifecycle аукционного управления по CAM NC EU 2017/459 на основе официального расписания ENTSOG MAR0277-24 (октябрь 2024). Загружено 47 строк расписания на 2025-2026 газовый год.

| Migration 008 | 47 строк auction_calendar (Annual×2, Quarterly×11, Monthly×24, Daily/WD template), auction_bids, fn_create_contract_from_bid() |
| --- | --- |
| auctions.js | 15 endpoints: полный lifecycle DRAFT→SUBMITTED→WON/LOST→CONTRACT_CREATED |
| Lifecycle | Free Capacity → POST /bids → POST /bids/:id/submit (credit check) → POST /bids/:id/result → POST /bids/:id/create-contract → Billing |
| fn_create_contract_from_bid() | Автоматическое создание GTA-YYYY-NNN контракта из победившей заявки; применяет АЕРС тарифы по flow_direction |
| Views | v_auction_overview, v_bid_lifecycle, v_upcoming_auctions |
| Тарифы | GOSPODJINCI_HORGOS: 4.19+6.85 EUR/(kWh/h)/yr · HORGOS_GOSPODJINCI: 3.25 · KIREVO_EXIT_SERBIA: 6.00+4.19 |

## 2.6  P1 — Infrastructure: OpenAPI + Tests + CI/CD + GitHub

| OpenAPI 3.0 | backend/docs/openapi.yaml — 60+ endpoints, все схемы (Contract, AuctionBid, CreditSupport, Invoice) backend/docs/swagger-ui.html — CDN Swagger UI без npm пакетов app.js: GET /docs статическая раздача |
| --- | --- |
| Integration Tests | 33 test cases (Jest + Supertest): · billing.test.js — NC Art.18 fuel gas, capacity fee АЕРС, late payment NC Art.20.4.2 · credits.test.js — rating exemption (S&P/Moody's/Creditreform), min credit size NC Art.5.3.1 · auctions.test.js — revenue/credit block calc, bid lifecycle DRAFT→CONTRACT Helpers: mockDb.js (pg mock с очередью), authToken.js (JWT generator) |
| GitHub Actions | 5 jobs в .github/workflows/ci.yml: · lint — ESLint · test — Jest+Supertest с PostgreSQL service container · security — npm audit --omit=dev · validate-openapi — swagger-cli validate openapi.yaml · build-check — node --check все .js файлы |
| Claude Code Action | github/workflows/claude.yml — @claude trigger в PR/issues комментариях Реагирует на: issue_comment, pull_request_review_comment, issues, pull_request_review |
| GitHub Repository | https://github.com/leokravchuk/GTCP (private) 89 файлов, 46 593 строк кода. Ветка: main Включает: backend, .github/workflows, reports, Soft, Diploma |
| Deploy Scripts | deploy.sh — 7-step deploy на VPS (pack → scp → SSH → docker compose) deploy-rollback.sh — symlink-based rollback (хранит 3 последних релиза) backend/.env.production — шаблон production env |

# 3. Метрики Sprint 5

| Метрика | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Story Points delivered | ~72 SP | план 58 SP (+24% превышение) |
| Database migrations | 8 total | 005–008 применены в Sprint 5 |
| API routes | 11 | billing, contracts, capacity, credits, auctions + 6 базовых |
| NC Articles реализовано | 7 | Art.5, 6.3, 8.3, 13-16, 18, 20 + CAM Auctions |
| Integration test cases | 33 | billing/credits/auctions, mock DB |
| CI/CD pipeline jobs | 5 | lint, test+PG, security, openapi, build |
| OpenAPI endpoints | 60+ | все routes покрыты спецификацией |
| Auction calendar seed | 47 rows | 2025-2026 газовый год (MAR0277-24) |
| Deploy scripts | 2 | deploy.sh + deploy-rollback.sh |
| Открытых дефектов P0 | 0 | CAP-FIX верифицирован €10,255,724 |

# 4. Архитектурные решения Sprint 5 (ADR-008–013)

| ADR | Решение | Статус |
| --- | --- | --- |
| ADR-008 | Gas Quality — реальные данные Annex 3A (FGSZ, апр 2025) | РЕАЛИЗОВАНО |
| ADR-009 | Capacity Tracker — витрина RBP.EU, read from contracts | РЕАЛИЗОВАНО |
| ADR-010 | Credit Support NC Art.5: URDG 758 / Escrow | РЕАЛИЗОВАНО |
| ADR-011 | Rating Exemption NC Art.5.4: BBB−/Baa3/Creditreform≤235 | РЕАЛИЗОВАНО |
| ADR-012 | Auction Management: Full Lifecycle (Free→Bid→Won→Contract) | РЕАЛИЗОВАНО |
| ADR-013 | Auction Calendar: MAR0277-24 seed (47 строк, 2025-2026) | РЕАЛИЗОВАНО |
| ADR-014 | WebSocket (socket.io) для real-time кредитных алертов | Sprint 6 |
| ADR-015 | VPS деплой: nginx + PM2 + Let's Encrypt SSL (Hetzner CX21) | Sprint 6 |

# 5. Структура репозитория GitHub

Репозиторий:

https://github.com/leokravchuk/GTCP

| Файл / Папка | Описание |
| --- | --- |
| .github/workflows/ci.yml | GitHub Actions: lint + test + security + openapi + build |
| .github/workflows/claude.yml | Claude Code Action: @claude trigger в PR/issues |
| backend/src/routes/ | 11 маршрутов: billing, contracts, capacity, credits, auctions + 6 |
| backend/src/db/migrations/001–008 | 8 SQL миграций: базовая схема → auction management |
| backend/docs/openapi.yaml | OpenAPI 3.0.3 спецификация (60+ endpoints) |
| backend/docs/swagger-ui.html | CDN Swagger UI (cdnjs.cloudflare.com, без npm) |
| backend/tests/ | 33 test cases: billing.test.js, credits.test.js, auctions.test.js |
| backend/.env.example | Шаблон переменных окружения |
| deploy.sh | 7-step deploy скрипт (pack→scp→SSH→docker compose→health check) |
| deploy-rollback.sh | Rollback на предыдущий релиз (symlink, 3 releases хранится) |
| reports/roadmap.md | Project Roadmap v3.1 (Sprint 1–7, ADR-001–015) |
| reports/actionplan.md | Action Plan v3.1 (Sprint 5 100% done, Sprint 6 backlog) |
| Soft/GTCP_MVP.html | MVP Frontend (Vanilla JS, все 15 FR) |

# 6. Sprint 6 — план (10.04 – 26.04.2026)

| ID | Задача | Приоритет | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| A-111 | Credit Support UI (GTCP_MVP.html) | P0 | 15.04.2026 |
| A-112 | VPS деплой — nginx + PM2 + SSL | P0 | 18.04.2026 |
| A-113 | npm install + npm test (33 Jest tests) | P0 | 10.04.2026 |
| A-114 | REST API коннектор к 1С ERP | P1 | 26.04.2026 |
| A-115 | Sprint 6 Review Gate | P0 | 26.04.2026 |
| — | Auction Management UI в GTCP_MVP.html | P0 | 20.04.2026 |
| — | WebSocket real-time (ADR-014) | P2 | 26.04.2026 |
| — | Аналитический дашборд | P1 | 26.04.2026 |

# 7. Как войти и продолжить работу

## GitHub репозиторий

| URL репозитория | https://github.com/leokravchuk/GTCP |
| --- | --- |
| Ветка | main |
| Тип | Private repository |
| Клонировать | git clone https://github.com/leokravchuk/GTCP.git |
| После клонирования | cd GTCP/backend && npm install |

## GitHub Secrets (для CI/CD и Claude Action)

| ANTHROPIC_API_KEY | https://github.com/leokravchuk/GTCP/settings/secrets/actions |
| --- | --- |
| JWT_ACCESS_SECRET | Генерация: node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(64).toString('hex'))" |
| JWT_REFRESH_SECRET | То же — другой ключ |
| DB_PASSWORD | Сильный пароль для production PostgreSQL |

## Продолжение разработки

Заполнить backend/.env.production (DB_PASSWORD, JWT_ACCESS_SECRET, JWT_REFRESH_SECRET, CORS_ORIGIN)

Добавить ANTHROPIC_API_KEY в GitHub Secrets → CI/CD и @claude action заработают

Создать VPS (Hetzner CX21 ~€4/мес) → заполнить VPS_HOST в deploy.sh → bash deploy.sh --migrate

Запустить тесты локально: cd backend && npm install && npm test

Sprint 6: Credit Support UI + Auction UI в GTCP_MVP.html